RELATÓRIO PARCIAL DO PROJETO DE EXTENSÃO

1. Metodologia

O desenvolvimento inicial do projeto foi conduzido por meio de levantamento de requisitos e análise do contexto da empresa parceira. Em um primeiro momento, a equipe realizou tentativas de contato com diferentes organizações, buscando uma demanda real que pudesse ser trabalhada no projeto de extensão. Após a definição da empresa parceira, foi iniciado o processo de coleta de informações sobre sua rotina e suas principais dificuldades.

Para isso, foram utilizadas conversas diretas com representantes da empresa e uma entrevista através de um questionário respondido por eles, permitindo compreender o fluxo atual de trabalho, as ferramentas utilizadas no acompanhamento dos projetos e as principais falhas percebidas nesse processo. A partir dessas informações, foi realizada uma análise inicial do problema identificado, com foco na gestão de projetos e na visualização de indicadores internos.

Além do levantamento de demandas, o projeto vem sendo conduzido com base em princípios de desenvolvimento incremental e organização por etapas, permitindo que a solução proposta seja refinada gradualmente conforme o alinhamento com a empresa evolui. Com o avanço do trabalho, também foram elaboradas user stories, regras de negócio, critérios de aceite, testes de aceitação e wireframes iniciais, permitindo representar com maior clareza as funcionalidades e a estrutura da solução proposta. Dessa forma, a metodologia adotada busca unir pesquisa aplicada, contato com o cliente e definição progressiva dos requisitos do sistema.

2. Resultados Preliminares

Até o presente momento, o projeto já permitiu a identificação de um problema real enfrentado pela empresa E-code, relacionado ao processo de gestão de projetos e acompanhamento de indicadores. Foi observado que, embora a empresa utilize o ClickUp para a gestão das tarefas e projetos, a geração e análise de indicadores ainda dependem de processos manuais, com uso de planilhas e ferramentas externas, o que gera retrabalho e dificulta a visualização eficiente das informações.

Como resultado preliminar, também foi possível levantar as principais necessidades da empresa, entre elas a automatização da geração de indicadores, a melhoria da integração entre ferramentas, a criação de dashboards mais eficientes e a redução da dependência de processos manuais. Com base nesse levantamento, a equipe avançou na definição da solução proposta, estruturando as principais funcionalidades do sistema, além da elaboração de wireframes iniciais das telas principais da plataforma.

3. Dificuldades Encontradas

Durante a fase inicial do projeto, a equipe enfrentou algumas dificuldades que impactaram o andamento das atividades. A primeira delas foi a ausência de retorno por parte das empresas inicialmente contatadas, o que exigiu uma reformulação na estratégia de busca por uma organização parceira. Esse processo demandou tempo adicional até que fosse possível estabelecer contato com uma empresa interessada em colaborar com o projeto.

Além disso, também foram identificadas dificuldades relacionadas à delimitação inicial do escopo da solução, uma vez que o problema apresentado pela empresa envolve diferentes ferramentas, processos internos e necessidades gerenciais. Outro desafio importante foi o processo de alinhamento entre equipe e empresa, necessário para transformar a demanda identificada em uma proposta de solução mais objetiva e viável para o contexto do projeto. Também houve dificuldade na organização e detalhamento das funcionalidades do sistema, bem como na transformação das necessidades levantadas em requisitos estruturados e representações visuais da solução.

4. Cronograma

O cronograma do projeto está organizado entre etapas já concluídas, atividades em andamento e próximas fases previstas para o desenvolvimento da proposta.

| Etapa | Situação |
| --- | --- |
| Formação da equipe | Concluída |
| Definição inicial da proposta | Concluída |
| Contato com empresas | Concluída |
| Definição da empresa parceira | Concluída |
| Identificação do problema | Concluída |
| Levantamento inicial de demandas | Concluída |
| Alinhamento com a empresa | Em andamento |
| Definição detalhada da solução | Concluída |
| Modelagem do sistema | Pendente |
| Criação de wireframes | Concluída |
| Definição detalhada das funcionalidades | Concluída |
| Desenvolvimento da solução | Pendente |
| Testes e validação | Pendente |

O cronograma poderá ser ajustado conforme o avanço das próximas etapas e o refinamento dos requisitos do sistema.

5. Próximos Passos

Como continuidade do projeto, os próximos passos envolvem a validação da proposta de solução junto à empresa parceira, buscando confirmar se as funcionalidades levantadas atendem de forma adequada às necessidades identificadas. Após essa etapa, a equipe pretende avançar na modelagem do sistema, complementação da documentação técnica e refinamento dos requisitos para futura implementação.

Na sequência, o projeto deverá seguir para as etapas de desenvolvimento da solução, integração das funcionalidades planejadas e realização de testes, com o objetivo de validar se o sistema proposto atende de forma satisfatória ao contexto e às demandas da empresa.